CAHIER DES CHARGES PROFESSIONNEL
PROJET JOKKO

Document Officiel de Référence
Version 1.0

Document Officiel de Référence

# FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

Nom du Projet  JOKKO

Signification Jokko signifie "Contact / Lien" en Wolof

Slogan "Votre Expert, à Portée de Main"

Type  Application Mobile Marketplace de Services B2C

Marché cible Sénégal (Extension CEDEAO prévue Phase 2)

Stack Technique Flutter + NestJS + PostgreSQL/PostGIS

Paiements intégrés Wave , Orange Money SN, Carte Bancaire

Langues Français + Wolof

Plateformes cibles Android (prioritaire) + iOS

# GLOSSAIRE DES TERMES

Terme  Définition

Escrow (Séquestre) Mécanisme par lequel l'argent du client est bloqué par Jokko et ne sera versé au Pro qu'à la validation de la prestation

KYC "Know Your Customer" — Processus de vérification d'identité d'un professionnel via sa Carte Nationale d'Identité (CNI)

PostGIS Extension de PostgreSQL permettant de stocker et d'interroger des données géographiques (coordonnées GPS, calculs de distance)

OTP "One-Time Password" — Code à usage unique envoyé par SMS pour valider un numéro de téléphone

JWT "JSON Web Token" — Jeton numérique sécurisé utilisé pour identifier un utilisateur connecté

WebSocket Protocole de communication bidirectionnel permettant les échanges en temps réel (tchat, GPS live)

Webhook URL secrète exposée par le serveur Jokko pour recevoir les confirmations de paiement de Wave/Orange Money

FCM "Firebase Cloud Messaging" — Service Google pour envoyer des notifications push sur Android et iOS

P0 / P1 / P2 Niveaux de priorité : P0=Indispensable au lancement, P1=Important mais reportable, P2=Amélioration future

GTM "Go-To-Market" — Plan stratégique de mise sur le marché d'un produit

BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — Régulateur des transactions financières en zone UEMOA

SLA "Service Level Agreement" — Engagement de niveau de qualité de service (ex: uptime, délai de réponse)

# 1. CONTEXTE, VISION ET POSITIONNEMENT

1.1. Résumé Exécutif

JOKKO est une marketplace mobile qui connecte des clients sénégalais à des prestataires de services locaux vérifiés. La plateforme couvre tous les corps de métiers du quotidien — de l'artisanat à la santé — avec un système de réservation, de paiement sécurisé et de suivi GPS intégré. Elle s'impose comme le premier Guichet Unique des Services au Sénégal.

1.2. Analyse du Marché

Indicateur  Donnée

Population du Sénégal  18 millions d'habitants (2024)

Taux de pénétration mobile  115% (plus de SIM que d'habitants)

Utilisateurs actifs Mobile Money  +8 millions (Wave + Orange Money)

Part de l'économie informelle  40% du PIB (artisans, prestataires sans visibilité)

Concurrent direct au Sénégal  Aucun (opportunité de premier entrant)

1.3. Problèmes Identifiés

Confiance zéro : Impossible de vérifier les qualifications d'un artisan trouvé "de bouche à oreille".

Opacité des tarifs : Les prix sont souvent négociés oralement, source de conflits.

Fragmentation : Aucune plateforme ne regroupe tous les types de service en un seul écosystème.

Sous-visibilité des artisans: Des milliers de professionnels compétents n'ont aucune présence numérique.

1.4. Proposition de Valeur

Pour le Client : Trouver l'artisan certifié le plus proche en moins de 2 minutes, avec garantie de paiement.

Pour le professionnel : Avoir une vitrine digitale gratuite et un flux régulier de clients.

# 2. ACTEURS ET PARTIES PRENANTES

Acteur  Rôle  Responsabilités

| Client Consommateur | Rechercher, réserver, payer, noter un prestataire |
| --- | --- |

Professionnel Prestataire  Créer ses offres, gérer son agenda, exécuter les missions

Administrateur Jokko Régulateur  Valider KYC, gérer litiges, configurer les commissions

Wave / Orange Money Tiers financier  Traiter les paiements mobiles, confirmer les transactions via webhooks

Firebase (Google) Infrastructure  Livraison des notifications push iOS/Android

# 3. CATÉGORIES DE SERVICES

L'application comprendra au lancement les catégories suivantes (extensibles via le Back-Office Admin) :

Catégorie  Exemples de Services

|  | 1 | 🏥 Santé & Médecine | Médecin généraliste, Infirmier, Sage-femme, Kiné |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 🔧 Plomberie & Sanitaire | Débouchage, Fuite d'eau, Installation robinet |  |
|  | 3 | ⚡ Électricité | Panne électrique, Installation prise, Climatisation |  |
|  | 4 | 🚗 Mécanique Automobile | Diagnostic, Vidange, Crevaison, Remorquage |  |
|  | 5 | 💻 Informatique & Tech | Réparation PC, Récupération données, Réseau WiFi |  |
|  | 6 | 🍽️ Cuisine & Traiteur | Cuisine à domicile, Traiteur événement, Pâtisserie |  |
|  | 7 | 💇 Beauté & Bien-être | Coiffure, Maquillage, Massage, Esthétique |  |
|  | 8 | 🏗️ BTP & Rénovation | Maçonnerie, Peinture, Carrelage, Menuiserie |  |
|  | 9 | 🧹 Ménage & Services | Nettoyage, Repassage, Garde d'enfants, Jardinage |  |
|  | 10 | 📚 Cours & Formation | Cours particuliers, Soutien scolaire, Langue |  |
|  | 11 | 🚚 Transport & Livraison | Déménagement, Livraison colis, Transport VTC |  |
|  | 12 | 📸 Photo & Événement | Photographe, Animateur, DJ, Décoration |  |

4. USER STORIES (Cas d'utilisation)

4.1. Client

US-C01 En tant que client, je veux m'inscrire via mon numéro de téléphone afin de créer un compte sécurisé sans avoir besoin d'email.

| US-C02 | En tant que client, je veux rechercher un plombier proche de ma position GPS afin de trouver rapidement quelqu'un disponible dans mon quartier. |
| --- | --- |

| US-C03 | En tant que client, je veux consulter le portfolio photo d'un artisan afin de m'assurer de la qualité de son travail avant de réserver. |
| --- | --- |

US-C04 En tant que client, je veux voir si le tarif est fixe ou négociable afin de savoir si je peux discuter le prix avant de confirmer.

US-C05  En tant que client, je veux payer via Wave ou Orange Money afin de réserver sans avoir à sortir de l'argent liquide.

US-C06 En tant que client, je veux suivre la position du pro sur une carte afin de savoir précisément quand il va arriver chez moi.

US-C07 En tant que client, je veux valider la fin de la prestation afin de déclencher le paiement définitif vers l'artisan uniquement si je suis satisfait.

US-C08 En tant que client, je veux laisser une note et un commentaire afin de aider les autres clients à choisir les meilleurs prestataires.

4.2. Professionnel

US-P01 En tant que professionnel, je veux créer mon profil avec ma CNI afin de obtenir le badge Vérifié qui rassure les clients.

US-P02 En tant que professionnel, je veux publier mes réalisations en photo afin de convaincre les clients potentiels de ma compétence.

US-P03 En tant que professionnel, je veux définir mes horaires d'ouverture afin de ne recevoir des réservations que quand je suis disponible.

US-P04 En tant que professionnel, je veux recevoir une notification immédiate pour chaque nouvelle réservation afin de ne jamais rater une mission.

US-P05 En tant que professionnel, je veux retirer mes gains directement sur Wave ou Orange Money afin de accéder à mon argent rapidement.

# 5. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

# 5.1. MODULE CLIENT

Fonctionnalité  Description  Priorité  Critère d'Acceptation

C01  Inscription  Via OTP SMS ou Google Sign-In  P0  Le compte est créé, le token JWT est retourné

C02  Profil Client  Nom, photo, adresse, historique  P0 Les données sont sauvegardées et affichées après rechargement

C03  Recherche Géolocalisée  Par mot-clé ou catégorie, triée par distance  P0  Les résultats affichés sont correctement triés du plus proche au plus loin

C04  Fiche Professionnel  Bio, notes, badge KYC, portfolio, disponibilités  P0  Toutes les informations s'affichent dans un délai  2s

C05  Détail Service  Titre, description, prix, type (Fixe/Négo)  P0  Le type de tarif est clairement affiché avec une icône différenciée

| C06 Tchat Messagerie texte + photo, temps réel P1 | Un message envoyé apparaît chez le destinataire en 1s |
| --- | --- |

C07  Réservation  Créneau, date, adresse, note  P0  La réservation est visible dans le tableau de bord du Pro immédiatement

C08  Paiement Escrow  Wave / Orange Money / Carte  P0  L'argent est bloqué côté Jokko et le statut passe à PAID ESCROW

| C09 Live Tracking Carte avec position du Pro en temps réel P1 | La position se met à jour sur la carte en moins de 5 secondes |  |
| --- | --- | --- |

C10  Validation Fin  Le client valide la prestation  P0  Les fonds sont débloqués vers le portefeuille du Pro

C11  Notation  Note /5 + commentaire  P0  La note moyenne du Pro est recalculée immédiatement

C12  Litiges  Signalement + blocage du paiement  P1  L'Admin est notifié et le paiement est mis en attente

C13  Notifications Push  Via Firebase FCM  P0  La notification apparaît en moins de 3s sur le téléphone

C14  Historique & Factures  PDF téléchargeable  P1  Le PDF généré contient toutes les données de la prestation

C15  Parrainage  Code unique + cashback 1000 FCFA  P2  Le cashback est crédité uniquement après la 1ère réservation du filleul

# 5.2. MODULE PROFESSIONNEL

Fonctionnalité  Description  Priorité  Critère d'Acceptation

P01  Inscription Pro  CNI + photo de profil + bio  P0  Le statut KYC passe à PENDING et l'Admin est notifié

P02  Statut KYC  Attente / Vérifié / Rejeté  P0  Le Pro ne peut pas recevoir de réservations tant que kyc statut ≠ VERIFIED

P03  Création Services  Titre, description, prix, type  P0  Le service est visible sur la fiche Pro après création

P04  Agenda  Jours et horaires d'ouverture  P0  Une réservation hors créneaux est impossible côté client

P05  Portfolio  Upload photos + description  P1  Les photos sont visibles depuis la fiche Pro du client

P06  Tableau de Bord  Revenus, réservations, note  P0  Les statistiques se mettent à jour sans rechargement manuel

P07  Gestion Demandes  Accepter / Refuser avec motif  P0  Le client est notifié de la décision en temps réel

P08  Activation GPS  Bouton "Je suis en route"  P1  Le statut passe à ON THE WAY et le GPS se déclenche

P09  Portefeuille  Gains séquestre  débloqués  P0  Les montants sont exacts et cohérents avec les paiements reçus

P10  Retrait  Vers Wave ou Orange Money  P0  Le virement est exécuté et le solde mis à jour sous 24h

P11  Tchat  Messagerie avec client  P1 Identique au critère C06

# 5.3. MODULE ADMINISTRATEUR

Fonctionnalité  Description

A01  Dashboard Analytics  Utilisateurs actifs, CA, réservations en cours, litiges

A02  Validation KYC  Visionner CNI, approuver ou rejeter avec motif de rejet

A03  Gestion Catégories  Ajouter, modifier, désactiver des catégories

A04  Gestion Litiges  Visualiser échanges, trancher, décider remboursement ou déblocage

A05  Configuration Commission  Modifier le taux (%) de prélèvement par catégorie

A06  Notifications de masse  Envoyer une alerte push à tous les clients ou tous les pros

A07  Gestion Utilisateurs  Bloquer / Débloquer un compte, voir l'historique d'un utilisateur

# 6. RÈGLES MÉTIER DÉTAILLÉES

# 6.1. Politique d'Annulation

|  | Moment d'annulation | Remboursement Client | Pénalité Pro |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Annulation **avant** la confirmation du Pro | 100% remboursé | Aucune |  |
|  | Annulation par le client **24h avant** le R.V | 100% remboursé | Aucune |  |
|  | Annulation par le client **entre 2h et 24h avant** | 70% remboursé (30% retenu par Jokko) | Aucune |  |
|  | Annulation par le client **moins de 2h avant** | 50% remboursé | Aucune |  |
|  | Annulation par le **Pro** après confirmation | 100% remboursé au client | Pénalité de -1 point de réputation |  |
|  | **No-show Pro** (ne se présente pas) | 100% remboursé + 500 FCFA de compensation | Suspension temporaire du compte |  |

# 6.2. Politique de Retrait des Fonds (Professionnels)

**Délai de déblocage** : Les fonds sont disponibles au retrait **24h après** la validation de la prestation par le client.

**Montant minimum de retrait** : 2 000 FCFA.

**Montant maximum de retrait** : 500 000 FCFA par transaction (limite Mobile Money BCEAO).

**Délai de virement** : Le virement vers Wave ou Orange Money est exécuté en **moins de 2 heures ouvrées**.

**Frais de retrait** : Gratuit jusqu'à 2 retraits par semaine. Au-delà : 1% par retrait supplémentaire.

# 6.3. Calcul de la Commission

Prix payé par le client          = 10 000 FCFA

Commission Jokko (7%)            =    700 FCFA

Montant net versé au Pro       =  9 300 FCFA

La commission est configurable dans le Back-Office Admin, entre 5% et 12% selon la catégorie.

# 6.4. Règles KYC

Un Pro sans validation KYC peut créer son profil mais **ne peut pas apparaître dans les résultats de recherche**.

En cas de rejet KYC, le Pro reçoit un motif détaillé et peut soumettre un nouveau document.

La validation KYC doit être traitée par l'Admin dans un délai maximum de **48 heures ouvrées**.

# 6.5. Règles de Notation

La note d'un Pro est calculée comme la **moyenne glissante** de tous ses avis.

Un Pro en-dessous de **2.5/5** après 10 avis reçoit un avertissement de l'Admin.

Un Pro en-dessous de **2/5** est automatiquement suspendu en attente de révision.

---

# 7. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

|  | Critère | Exigence Mesurable | Justification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Disponibilité** | 99.5% d'uptime/mois | Urgences 24h/24 (médecin, panne) |  |
|  | **Performance API** | 95% des requêtes < 300 ms | Tolérance mobile très faible en Afrique |  |
|  | **Performance Recherche Géo** | Résultats en < 500 ms pour 10 000 professionnels | Expérience fluide sur la fonctionnalité clé |  |
|  | **Scalabilité** | 10 000 connexions simultanées | Architecture prête pour la croissance virale |  |
|  | **Sécurité données** | Chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit | Données bancaires et personnelles sensibles |  |
|  | **Mode Offline** | Cache des 10 dernières recherches | Connexion 4G instable au Sénégal |  |
|  | **Démarrage App** | Cold start < 3 secondes | Taux d'abandon élevé au-delà |  |
|  | **Backup** | Sauvegarde BDD toutes les 6h | Protection contre perte de données de paiement |  |
|  | **Recovery (RTO)** | Restauration en < 2 heures en cas de panne | Minimiser l'impact business |  |

---

# 8. MODÉLISATION DE LA BASE DE DONNÉES

# 8.1. Tables et Champs (Version Corrigée)

**Table : `users`**

id             UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

phone_number   VARCHAR(20)   UNIQUE NOT NULL

name           VARCHAR(100)  NOT NULL

email          VARCHAR(150)  UNIQUE NULLABLE

password_hash  VARCHAR(255)  NULLABLE  -- NULL si connexion via Google OAuth

oauth_provider VARCHAR(50)   NULLABLE  -- 'GOOGLE', 'APPLE', etc.

oauth_id       VARCHAR(200)  NULLABLE  -- ID unique retourné par Google

role           VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'CLIENT'  -- 'CLIENT', 'PRO', 'ADMIN'

avatar_url     VARCHAR(500)  NULLABLE

fcm_token      VARCHAR(500)  NULLABLE  -- Token Firebase pour les notifications push

is_active      BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT true

created_at     TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()

updated_at     TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()

**Table : `professional_profiles`**

id              UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

user_id         UUID           NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

bio             TEXT           NULLABLE

company_name    VARCHAR(150)   NULLABLE

id_card_url     VARCHAR(500)   NULLABLE  -- Document CNI (KYC)

kyc_status      VARCHAR(10)    NOT NULL DEFAULT 'PENDING'  -- 'PENDING','VERIFIED','REJECTED'

kyc_reject_reason TEXT         NULLABLE  -- Motif en cas de rejet KYC

location        GEOGRAPHY(POINT, 4326)   -- PostGIS : coordonnées GPS du Pro

city            VARCHAR(100)   NULLABLE  -- Ex: Dakar, Thiès

global_rating   DECIMAL(2,1)   NOT NULL DEFAULT 0.0

total_reviews   INTEGER        NOT NULL DEFAULT 0

wallet_balance  DECIMAL(12,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00  -- En FCFA

created_at      TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()

**Table : `categories`**

id         UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

name       VARCHAR(100)  NOT NULL UNIQUE

icon_url   VARCHAR(500)  NULLABLE

sort_order SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 0  -- Ordre d'affichage

is_active  BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT true

**Table : `services`**

id              UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

professional_id UUID           NOT NULL REFERENCES professional_profiles(id) ON DELETE CASCADE

category_id     UUID           NOT NULL REFERENCES categories(id)

name            VARCHAR(200)   NOT NULL

description     TEXT           NOT NULL  -- Description détaillée, obligatoire

price           DECIMAL(10,2)  NOT NULL

price_type      VARCHAR(12)    NOT NULL  -- 'FIXED' ou 'NEGOTIABLE'

is_available    BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT true

created_at      TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()

updated_at      TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()

**Table : `availabilities`**

id              UUID       PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

professional_id UUID       NOT NULL REFERENCES professional_profiles(id) ON DELETE CASCADE

day_of_week     SMALLINT   NOT NULL  -- 0=Lundi, 1=Mardi... 6=Dimanche

start_time      TIME       NOT NULL

end_time        TIME       NOT NULL

is_active       BOOLEAN    NOT NULL DEFAULT true

CONSTRAINT chk_time CHECK (end_time > start_time)

**Table : `portfolio_items`**

id              UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

professional_id UUID          NOT NULL REFERENCES professional_profiles(id) ON DELETE CASCADE

title           VARCHAR(200)  NOT NULL

description     TEXT          NULLABLE

image_url       VARCHAR(500)  NOT NULL

created_at      TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()

**Table : `bookings`**

id               UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

client_id        UUID           NOT NULL REFERENCES users(id)

service_id       UUID           NOT NULL REFERENCES services(id)

status           VARCHAR(15)    NOT NULL DEFAULT 'PENDING'

# -- 'PENDING','CONFIRMED','PAID_ESCROW',

# -- 'ON_THE_WAY','COMPLETED','CANCELLED','DISPUTED'

scheduled_at     TIMESTAMP      NOT NULL

client_address   TEXT           NOT NULL

client_notes     TEXT           NULLABLE  -- Note optionnelle du client

agreed_price     DECIMAL(10,2)  NULLABLE  -- Prix final (après négociation éventuelle)

cancel_reason    TEXT           NULLABLE

client_rating    SMALLINT       NULLABLE  -- 1 à 5

client_review    TEXT           NULLABLE

cancelled_at     TIMESTAMP      NULLABLE

completed_at     TIMESTAMP      NULLABLE

created_at       TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()

CONSTRAINT chk_rating CHECK (client_rating BETWEEN 1 AND 5)

**Table : `payments`**

id                 UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

booking_id         UUID           NOT NULL UNIQUE REFERENCES bookings(id)

amount             DECIMAL(12,2)  NOT NULL  -- Montant total payé par le client (FCFA)

commission_amount  DECIMAL(12,2)  NOT NULL  -- Part Jokko

net_amount         DECIMAL(12,2)  NOT NULL  -- Montant net reversé au Pro

method             VARCHAR(15)    NOT NULL  -- 'WAVE', 'ORANGE_MONEY', 'CARD'

status             VARCHAR(10)    NOT NULL DEFAULT 'PENDING'

# -- 'PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'REFUNDED'

provider_ref       VARCHAR(200)   NULLABLE  -- Référence de transaction Wave/OM

refund_reason      TEXT           NULLABLE

created_at         TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()

**Table : `conversations`**

id              UUID       PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

client_id       UUID       NOT NULL REFERENCES users(id)

professional_id UUID       NOT NULL REFERENCES users(id)

booking_id      UUID       NULLABLE REFERENCES bookings(id)

last_message_at TIMESTAMP  NULLABLE  -- Pour trier les conversations par activité

created_at      TIMESTAMP  NOT NULL DEFAULT NOW()

UNIQUE(client_id, professional_id)

**Table : `messages`**

id              UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

conversation_id UUID          NOT NULL REFERENCES conversations(id) ON DELETE CASCADE

sender_id       UUID          NOT NULL REFERENCES users(id)

content         TEXT          NULLABLE    -- NULL si c'est un envoi de photo uniquement

media_url       VARCHAR(500)  NULLABLE    -- URL vers AWS S3 si photo envoyée

is_read         BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT false

created_at      TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()

CONSTRAINT chk_content CHECK (content IS NOT NULL OR media_url IS NOT NULL)

**Table : `notifications`**

id         UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()

user_id    UUID          NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE

type       VARCHAR(30)   NOT NULL

# -- 'NEW_BOOKING', 'BOOKING_CONFIRMED', 'BOOKING_CANCELLED',

# -- 'PRO_ON_THE_WAY', 'PAYMENT_RELEASED', 'NEW_MESSAGE',

# -- 'KYC_APPROVED', 'KYC_REJECTED', 'DISPUTE_RESOLVED'

title      VARCHAR(200)  NOT NULL

body       TEXT          NOT NULL

data       JSONB         NULLABLE  -- Données contextuelles (ex: booking_id)

is_read    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT false

created_at TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()

---

# 9. ARCHITECTURE TECHNIQUE

# 9.1. Stack Technologique

|  | Couche | Technologie | Justification |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mobile | Flutter 3.x (Dart) | Codebase unique iOS + Android, performances proches du natif |  |
|  | Backend API | NestJS 10.x (Node.js 20 LTS) | Architecture modulaire, WebSockets natifs, très bon écosystème |  |
|  | ORM | Prisma | Type-safe, migrations automatiques, excellent support PostgreSQL |  |
|  | Base de Données | PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 | Standard industriel pour le géospatial |  |
|  | Temps Réel | Socket.io + Redis 7 (Pub/Sub) | Scalable horizontalement pour le tchat et GPS live |  |
|  | Stockage Media | AWS S3 + CloudFront (CDN) | Stockage infini, livraison rapide des images via CDN |  |
|  | Notifications | Firebase FCM | Gratuit, fiable sur iOS et Android |  |
|  | SMS / OTP | Twilio ou Infobip | Livraison SMS en Afrique de l'Ouest fiable |  |
|  | Paiement | PayDunya ou TouchPay | Agrégateurs locaux supportant Wave + OM + Cartes au Sénégal |  |
|  | CI/CD | GitHub Actions | Automatisation tests + déploiements |  |
|  | Monitoring | Sentry (erreurs) + Grafana (métriques) | Vision temps réel sur la santé du système |  |
|  | Hébergement API | AWS EC2 (eu-west-1 / Ireland) | Latence Africa < 80ms depuis Dakar |  |

# 9.2. Environnements

|  | Environnement | Usage | URL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Development** | Développement local | `localhost:3000` |  |
|  | **Staging** | Tests avant production | `api-staging.jokko.sn` |  |
|  | **Production** | Utilisateurs réels | `api.jokko.sn` |  |

# 9.3. Endpoints API Complets

**Auth**

`POST /api/auth/register` — Inscription classique (phone + password)

`POST /api/auth/login` — Connexion (retourne access_token + refresh_token)

`POST /api/auth/google` — Connexion via Google (OAuth2)

`POST /api/auth/otp/send` — Envoi d'un OTP SMS

`POST /api/auth/otp/verify` — Vérification OTP + création compte

`POST /api/auth/refresh` — Renouvellement du token JWT

**Utilisateurs**

`GET /api/users/me` — Mon profil

`PUT /api/users/me` — Mise à jour de mon profil

`POST /api/users/me/avatar` — Upload photo de profil

`DELETE /api/users/me` — Supprimer mon compte (RGPD)

**Professionnels**

`GET /api/professionals?lat=&lng=&category=&query=&radius=` — Recherche géolocalisée

`GET /api/professionals/:id` — Fiche complète d'un Pro

`GET /api/professionals/:id/services` — Services du Pro

`GET /api/professionals/:id/portfolio` — Portfolio du Pro

`GET /api/professionals/:id/availabilities` — Agenda du Pro

`GET /api/professionals/:id/reviews` — Avis sur le Pro

`PUT /api/professionals/me` — Mise à jour profil pro

`POST /api/professionals/me/kyc` — Soumettre documents KYC

**Services**

`POST /api/services` — Créer un service

`PUT /api/services/:id` — Modifier un service

`DELETE /api/services/:id` — Désactiver un service

**Disponibilités**

`GET /api/availabilities/me` — Mes horaires

`PUT /api/availabilities` — Mettre à jour mes horaires (tableau de 7 jours)

**Portfolio**

`POST /api/portfolio` — Ajouter une réalisation

`DELETE /api/portfolio/:id` — Supprimer une réalisation

**Réservations**

`POST /api/bookings` — Créer une réservation

`GET /api/bookings` — Mes réservations (client ou pro selon le rôle)

`GET /api/bookings/:id` — Détail d'une réservation

`PATCH /api/bookings/:id/confirm` — Pro : Accepter

`PATCH /api/bookings/:id/cancel` — Annuler (client ou pro)

`PATCH /api/bookings/:id/on-the-way` — Pro : Je suis en route

`PATCH /api/bookings/:id/complete` — Client : Valider la fin

`POST /api/bookings/:id/dispute` — Signaler un problème

**Paiements**

`POST /api/payments/initiate` — Initier un paiement

`POST /api/payments/webhook/wave` — Webhook (interne, sécurisé par signature)

`POST /api/payments/webhook/orange-money` — Webhook Orange Money

`POST /api/payments/webhook/card` — Webhook Carte

`POST /api/payments/withdraw` — Demander un retrait de son portefeuille

`GET /api/payments/history` — Historique des transactions

**Messagerie**

`GET /api/conversations` — Mes conversations

`POST /api/conversations` — Initier une conversation

`GET /api/conversations/:id/messages` — Historique des messages

`WebSocket ws://api.jokko.sn/socket` — Tchat temps réel + GPS Live

**Notifications**

`GET /api/notifications` — Mes notifications

`PATCH /api/notifications/:id/read` — Marquer comme lue

`PATCH /api/notifications/read-all` — Tout marquer comme lu

**Catégories**

`GET /api/categories` — Liste des catégories actives

---

# 10. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ LÉGALE

# 10.1. Mesures Techniques

Hachage des mots de passe avec **Argon2id** (résistant aux attaques GPU)

Authentification **JWT** : Access Token 15 min + Refresh Token 30 jours (rotation automatique)

**Rate Limiting** : 60 req/min sur les endpoints publics, 100 req/min sur les endpoints authentifiés

**Validation des entrées** : Tous les corps de requête validés via `class-validator` NestJS

**HTTPS obligatoire** : TLS 1.3 minimum, redirection automatique HTTP → HTTPS

**Helmet.js** : Sécurisation des headers HTTP (CSP, X-Frame-Options, etc.)

**Webhooks sécurisés** : Validation par signature HMAC-SHA256 de chaque webhook de paiement

**Idempotence des paiements** : Chaque transaction a un `idempotency_key` pour éviter les doubles débits

# 10.2. Conformité Légale Sénégal

**Loi 2008-12** sur la Protection des Données Personnelles (Commission des Données Personnelles — CDP)

**Règlement BCEAO** sur la monnaie électronique et les transactions mobiles (Zone UEMOA)

**CGU et Politique de Confidentialité** : Acceptation obligatoire à l'inscription, stockage de la date d'acceptation

**Droit à l'effacement** : Endpoint `DELETE /api/users/me` anonymise les données personnelles

**Minimisation des données** : Seules les données nécessaires au service sont collectées

---

# 11. STRATÉGIE DE TESTS

|  | Type | Outil | Couverture Cible | Quand |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unitaires Backend | Jest | 80% du code métier | À chaque commit |  |
|  | Intégration API | Supertest + Jest | 100% des endpoints P0 | À chaque PR |  |
|  | E2E Mobile | Flutter Integration Test | Parcours principal Client + Pro | Avant chaque release |  |
|  | Performance | k6 | 2000 users simultanés sans dégradation | Avant mise en prod |  |
|  | Sécurité | OWASP ZAP + Snyk | OWASP Top 10 | Mensuel + avant release |  |
|  | Géospatial | Tests PostGIS | Précision distance < 10m | À chaque modification |  |

---

# 12. ANALYSE DES RISQUES

|  | # | Risque | Probabilité | Impact | Plan de Mitigation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R01 | Faible adoption des artisans au lancement | 🔴 Élevée | 🔴 Critique | Recrutement terrain 2 mois avant, 150 pros formés avant le lancement |  |
|  | R02 | Fraude (faux professionnels, arnaques) | 🟠 Moyenne | 🔴 Critique | KYC obligatoire + Escrow + Support litiges réactif (< 24h) |  |
|  | R03 | Panne de l'API Wave/Orange Money | 🟠 Moyenne | 🔴 Critique | Retry automatique avec backoff exponentiel + alerting immédiat |  |
|  | R04 | Scalabilité insuffisante lors d'un pic viral | 🟡 Faible | 🟠 Élevé | Auto-scaling AWS + Redis dès le départ + tests k6 |  |
|  | R05 | Délai de développement (sous-estimation) | 🔴 Élevée | 🟠 Élevé | Planning conservateur sur 5 mois + buffer de 2 semaines par phase |  |
|  | R06 | Refus de l'App Store ou Play Store | 🟡 Faible | 🟠 Élevé | Suivre les guidelines Apple/Google dès la conception |  |
|  | R07 | Problème légal (régulation paiements) | 🟡 Faible | 🔴 Critique | Partenariat avec un agrégateur de paiement agréé BCEAO (PayDunya) |  |

---

# 13. STRATÉGIE MARKETING ET BUSINESS

# 13.1. Modèle de Monétisation

|  | Source | Mécanisme | Estimation Mensuelle (objectif Mois 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Commission (7%) | Sur chaque transaction Escrow débloquée | 500 000 – 1 500 000 FCFA |  |
|  | Jokko Boost | Abonnement mensuel 5 000 – 15 000 FCFA | 150 000 – 500 000 FCFA |  |
|  | **Total estimé M6** |  | **650 000 – 2 000 000 FCFA/mois** |  |

# 13.2. Plan Go-To-Market (GTM)

|  | Phase | Période | Actions |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pré-lancement** | Mois -2 à 0 | Recruter 150 Pros à Dakar. Sessions de formation terrain. Créer du contenu organique (TikTok, Instagram). |  |
|  | **Lancement** | Mois 1 | Lancement dans 3 quartiers (Plateau, Almadies, Sacré-Cœur). Influenceurs locaux. Flyers dans les marchés. |  |
|  | **Croissance** | Mois 2-3 | Parrainage (1000 FCFA/filleul). Campagnes SMS. Articles de presse (Dakarmatin, SenTV). |  |
|  | **Extension** | Mois 4-6 | Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor. Partenariats B2B (Mairies, Syndicats d'artisans, Cliniques). |  |

---

# 14. INFRASTRUCTURE ET COÛTS

|  | Composant | Solution | Coût/Mois (FCFA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serveur API | AWS EC2 t3.medium | 60 000 |  |
|  | Base de données | AWS RDS PostgreSQL | 35 000 |  |
|  | Cache Redis | Redis Cloud 500MB | 12 000 |  |
|  | Stockage S3 | AWS S3 100GB + CloudFront | 8 000 |  |
|  | SMS/OTP | Twilio (1000 SMS/mois) | 18 000 |  |
|  | Monitoring | Sentry Pro + Grafana | 15 000 |  |
|  | Domaine + SSL | Route 53 + ACM | 3 000 |  |
|  | **Total/mois** |  | **~151 000 FCFA** |  |

---

# 15. PLAN DE DÉVELOPPEMENT (5 MOIS)

|  | Phase | Semaines | Équipe | Livrables |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0 - Setup** | S1-2 | Backend | Repos Git, CI/CD, BDD, environnements, structure NestJS modulaire |  |
|  | **1 - Core Backend** | S3-6 | Backend | Auth (OTP + Google), Profils, Catégories, Recherche géolocalisée (PostGIS), KYC Admin |  |
|  | **2 - Mobile V1** | S5-9 | Flutter | Onboarding, Home, Recherche, Fiche Pro, Portfolio, Calendrier disponibilités |  |
|  | **3 - Réservation & Paiements** | S9-12 | Full Stack | Booking complet, Notifications FCM, Intégration Wave/OM (PayDunya), Escrow logique |  |
|  | **4 - Temps Réel** | S12-15 | Backend + Flutter | Tchat WebSockets, Live Tracking GPS, Portefeuille Pro, Retrait de fonds |  |
|  | **5 - Tests & Sécurité** | S16-18 | QA + Dev | Tests E2E, k6 performance, OWASP audit, UX polish, multilingue Wolof |  |
|  | **6 - Beta Dakar** | S19-20 | Toute l'équipe | 50 pros + 200 clients bêta, correction bugs, soumission App/Play Store |  |

---

# SUPPORT CLIENT ET SLA

|  | Type de demande | Délai de réponse cible | Canal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Litige paiement urgent | < 4 heures | WhatsApp Business + Email |  |
|  | Problème technique grave | < 8 heures | Email support@jokko.sn |  |
|  | Question générale | < 24 heures | Chat in-app ou Email |  |
|  | Validation KYC | < 48 heures ouvrées | Email automatique |  |

---

# 16. ANALYSE CONCURRENTIELLE

# 16.1. Concurrents Directs au Sénégal

Actuellement, **aucun concurrent direct** n'offre une plateforme unifiée multi-services au Sénégal. C'est une fenêtre d'opportunité stratégique majeure pour JOKKO d'être le premier entrant.

# 16.2. Concurrents Indirects

|  | Acteur | Type | Forces | Faiblesses vs JOKKO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Groupes WhatsApp de quartier** | Référencement informel | Gratuit, bouche à oreille | Pas de vérification, pas de paiement, pas de suivi |  |
|  | **Pages Facebook de pros** | Vitrine individuelle | Gratuit, présence sociale | Pas de réservation, pas de paiement intégré |  |
|  | **Jumia Services (Nigéria)** | Marketplace services | Marque reconnue | Non présent au Sénégal, peu adapté aux réalités locales |  |
|  | **Yandex/Yango Taxi** | Transport uniquement | Connu au Sénégal | Limité au transport, pas d'artisanat/santé |  |
|  | **Dakar Dem Dikk App** | Transport en commun | Application officielle | Hors scope services B2C |  |

# 16.3. Avantages Concurrentiels de JOKKO

|  | Avantage | Détail |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Premier entrant** | Aucun acteur ne couvre tous les services en un seul endroit |  |
|  | **Confiance garantie** | KYC + Badge Vérifié + Système Escrow = 3 niveaux de sécurité |  |
|  | **Adapté au marché local** | Mobile Money natif (Wave, OM), interface en Wolof, mode offline |  |
|  | **Double valeur** | Crée de la valeur simultanément pour les clients ET pour les artisans |  |
|  | **Effet réseau** | Plus il y a de pros, plus les clients viennent. Plus il y a de clients, plus les pros restent. |  |

---

# 17. RESSOURCES HUMAINES ET ÉQUIPE PROJET

# 17.1. Équipe Minimale Requise

|  | Rôle | Profil | Responsabilités | Statut |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Chef de Projet / Product Owner** | 3+ ans expérience produit | Vision, priorisation backlog, coordination | Fondateur/CEO |  |
|  | **Développeur Backend Senior** | NestJS, PostgreSQL, Redis | Architecture API, BDD, WebSockets, paiements | À recruter |  |
|  | **Développeur Flutter** | Flutter 3.x, Dart, Google Maps | Application mobile iOS + Android | À recruter |  |
|  | **Designer UI/UX** | Figma, Prototypage | Maquettes, Design System, UX Research | À recruter |  |
|  | **Community Manager (terrain)** | Connaissance du marché dakarois | Recrutement des Pros, formation, support | À recruter |  |

# 17.2. Équipe Idéale (Phase de Croissance)

|  | Rôle | Ajout conseillé à partir de |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Développeur Flutter Junior | Mois 3 (pour accélérer le mobile) |  |
|  | Développeur Backend Junior | Mois 4 (pour les fonctionnalités P1/P2) |  |
|  | Responsable Support Client | Mois 5 (avant le lancement bêta) |  |
|  | Data Analyst | Mois 7 (pour analyser les métriques de croissance) |  |

# 17.3. Conventions de Collaboration

**Outil de gestion de projet** : Notion ou Linear (tickets, sprints, documentation)

**Communication d'équipe** : Slack (séparé par canaux : #backend, #flutter, #design, #général)

**Réunions** : Stand-up quotidien 15 min + Rétrospective hebdomadaire 1h

**Revue de code** : Toute modification doit passer par une Pull Request approuvée par 1 autre développeur

---

# 18. CONVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT

# 18.1. Stratégie Git (Branching)

main          ─── Branche de production (protégée, jamais de commit direct)

└── staging ─── Branche de pré-production (tests finaux)

└── develop ─── Branche d'intégration continue

└── feature/nom-de-la-fonctionnalite  ─── Nouvelles fonctionnalités

└── fix/nom-du-bug                    ─── Corrections de bugs

└── hotfix/nom-du-bug-critique        ─── Correctifs urgents en prod

**Règles de commit** (format Conventional Commits) :

feat: ajout du système de géolocalisation PostGIS

fix: correction du calcul de commission sur les paiements Wave

chore: mise à jour des dépendances NestJS

test: ajout des tests unitaires du module Booking

docs: mise à jour du README de déploiement

# 18.2. Standards de Code

|  | Règle | Backend NestJS | Frontend Flutter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Linter** | ESLint + Prettier | flutter analyze + dart format |  |
|  | **Nommage** | camelCase (variables), PascalCase (classes) | camelCase, PascalCase (widgets) |  |
|  | **Tests** | Obligatoires pour tout service métier | Obligatoires pour les widgets principaux |  |
|  | **API Response** | Format uniforme `{ data, message, statusCode }` | Gestion via un `ApiService` centralisé |  |
|  | **Gestion d'erreur** | Exception filters NestJS | Try/catch + SnackBar centralisé |  |
|  | **Documentation** | JSDoc sur chaque méthode publique | DartDoc sur chaque widget public |  |

# 18.3. Pipeline CI/CD (GitHub Actions)

[ Push sur une branche ]

→ Lint + Formatage automatique

→ Tests unitaires (Jest / flutter test)

→ Build de vérification

[ Merge sur develop ]

→ Tests d'intégration complets

→ Déploiement automatique sur STAGING

[ Merge sur main ]

→ Tests E2E sur staging

→ Déploiement automatique sur PRODUCTION

→ Notification Slack "✅ Déploiement production réussi"

---

# 19. KPIs ET MÉTRIQUES DE SUCCÈS

# 19.1. KPIs Produit (Mesurés en continu)

|  | Métrique | Définition | Objectif Mois 3 | Objectif Mois 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MAU** (Monthly Active Users) | Utilisateurs ayant ouvert l'app au moins 1x/mois | 1 000 | 5 000 |  |
|  | **Réservations/Mois** | Nombre de bookings confirmés | 200 | 1 000 |  |
|  | **Taux de Conversion** | % visiteurs qui passent à la réservation | 15% | 25% |  |
|  | **Taux de Complétion** | % réservations arrivant à COMPLETED | 85% | 92% |  |
|  | **NPS** (Satisfaction) | Score de recommandation | > 40 | > 60 |  |
|  | **Délai Réponse Pro** | Temps moyen entre réservation et confirmation | < 30 min | < 15 min |  |
|  | **Note Moyenne Pros** | Moyenne des avis clients sur la plateforme | > 4.0 / 5 | > 4.3 / 5 |  |

# 19.2. KPIs Business

|  | Métrique | Objectif Mois 6 | Objectif An 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GMV** (Valeur totale des transactions) | 15M FCFA/mois | 100M FCFA/mois |  |
|  | **Revenu Jokko** (Commission 7%) | 1M FCFA/mois | 7M FCFA/mois |  |
|  | **Pros actifs sur la plateforme** | 500 | 2 000 |  |
|  | **Villes couvertes** | 1 (Dakar) | 4 (Dakar, Thiès, SL, Zigui.) |  |

# 19.3. KPIs Techniques

|  | Métrique | Seuil d'alerte | Action si dépassé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latence API P95 | > 300ms | Analyse et optimisation immédiate |  |
|  | Taux d'erreur API | > 1% | Incident déclaré, investigation Sentry |  |
|  | Crash Rate Flutter | > 0.5% | Hotfix prioritaire |  |
|  | Uptime mensuel | < 99.5% | Rapport post-mortem + plan de remédiation |  |

---

# 20. PROJECTIONS FINANCIÈRES (Année 1)

# 20.1. Hypothèses de Base

|  | Paramètre | Valeur |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prix moyen d'une prestation | 12 000 FCFA |  |
|  | Taux de commission Jokko | 7% → 840 FCFA/prestation |  |
|  | Croissance mensuelle des réservations | +30%/mois |  |

# 20.2. Projection des Revenus (12 mois)

|  | Mois | Réservations | GMV (FCFA) | Revenu Jokko (7%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 (Bêta) | 50 | 600 000 | 42 000 |  |
|  | M2 | 150 | 1 800 000 | 126 000 |  |
|  | M3 | 300 | 3 600 000 | 252 000 |  |
|  | M4 | 500 | 6 000 000 | 420 000 |  |
|  | M5 | 750 | 9 000 000 | 630 000 |  |
|  | M6 | 1 100 | 13 200 000 | 924 000 |  |
|  | M7 | 1 500 | 18 000 000 | 1 260 000 |  |
|  | M8 | 2 000 | 24 000 000 | 1 680 000 |  |
|  | M9 | 2 600 | 31 200 000 | 2 184 000 |  |
|  | M10 | 3 300 | 39 600 000 | 2 772 000 |  |
|  | M11 | 4 200 | 50 400 000 | 3 528 000 |  |
|  | M12 | 5 500 | 66 000 000 | 4 620 000 |  |
|  | **Total An 1** | **21 950** | **263 400 000 FCFA** | **18 438 000 FCFA** (~28 000€) |  |

⚠️ Ces projections sont basées sur une adoption progressive réaliste. Elles ne prennent en compte que les commissions, pas le revenu "Jokko Boost".

---

# 21. DÉTAILS DES INTÉGRATIONS TIERCES

# 21.1. Paiements — PayDunya (Agrégateur Local)

PayDunya est l'agrégateur recommandé car il supporte nativement Wave, Orange Money et les cartes bancaires au Sénégal, et est agréé par la BCEAO.

|  | Étape | Action Technique |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Initiation | `POST https://app.paydunya.com/api/v1/checkout-invoice/create` avec montant + callback URL |  |
|  | Redirection | L'utilisateur est redirigé vers la page de paiement PayDunya (Wave/OM/Carte) |  |
|  | Webhook de confirmation | PayDunya appelle `POST /api/payments/webhook/paydunya` avec la référence et le statut |  |
|  | Validation | Le serveur Jokko vérifie la signature HMAC, met à jour le statut de paiement à SUCCESS |  |
|  | Déblocage Escrow | Déclenché uniquement lors de la validation de la prestation par le client |  |

# 21.2. Géolocalisation — Google Maps Platform

|  | Service | Usage | Coût estimé |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Maps SDK for Flutter** | Afficher la carte dans l'app | Gratuit jusqu'à 28 000 appels/mois |  |
|  | **Geocoding API** | Convertir une adresse en coordonnées GPS | 5$/1000 requêtes |  |
|  | **Directions API** | Calculer l'itinéraire du Pro vers le client | 5$/1000 requêtes |  |

Alternative gratuite : **OpenStreetMap + flutter_map** si le budget est limité au départ.

# 21.3. Notifications — Firebase Cloud Messaging (FCM)

**Credentials** : Fichier `google-services.json` (Android) et `GoogleService-Info.plist` (iOS) à intégrer dans le projet Flutter.

**Envoi depuis NestJS** : Via le SDK Firebase Admin. Chaque utilisateur aura son `fcm_token` stocké en BDD, mis à jour à chaque connexion.

**Types de notifications** : Notifications en premier plan (pop-up), en arrière-plan (barre de statut), et "données" (silencieuses pour le GPS live).

# 21.4. SMS / OTP — Twilio

**Endpoint utilisé** : `POST https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{ACsid}/Messages.json`

**Couverture** : Tous les opérateurs au Sénégal (Orange, Free, Expresso).

**Format OTP** : Code numérique à 6 chiffres, valide 5 minutes, 3 tentatives maximum avant blocage.

---

# 22. PLAN DE MAINTENANCE POST-LANCEMENT

# 22.1. Veille et Surveillance (Monitoring)

|  | Outil | Rôle | Fréquence de revue |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sentry** | Capture des erreurs et crashs en temps réel | Quotidienne |  |
|  | **Grafana + Prometheus** | Métriques serveur (CPU, RAM, latence) | Hebdomadaire |  |
|  | **AWS CloudWatch** | Logs d'infrastructure (RDS, EC2) | En cas d'incident |  |
|  | **Firebase Crashlytics** | Crashs de l'application Flutter | Quotidienne |  |

# 22.2. Cycle de Mises à Jour

|  | Type | Fréquence | Description |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Patch** (bug critique) | Sous 24-48h | Hotfix direct sur `main` via branche `hotfix/` |  |
|  | **Mise à jour mineure** | Toutes les 2 semaines | Nouvelles fonctionnalités P1, améliorations UX |  |
|  | **Mise à jour majeure** | Tous les 2-3 mois | Nouvelles catégories, nouvelle ville, fonctionnalité P2 |  |

# 22.3. Procédure en Cas d'Incident (Runbook)

1. DÉTECTION   → Sentry / Grafana déclenche une alerte

2. TRIAGE      → Le développeur de garde évalue la sévérité (P0/P1/P2)

3. NOTIFICATION → Canal Slack #incidents alerté. Si P0 : CEO notifié immédiatement.

4. ANALYSE     → Consultation des logs (Sentry + CloudWatch), isolation du problème

5. CORRECTION  → Hotfix développé, testé sur staging, déployé en production

6. VALIDATION  → Vérification que l'incident est résolu, clôture de l'alerte

7. POST-MORTEM → Document analysant la cause racine et les actions préventives (sous 48h)

---

# 23. CHECKLIST COMPLÈTE PRÉ-DÉMARRAGE DU PROJET

Ce checklist doit être intégralement complété **avant** d'écrire la première ligne de code.

# Administratif & Légal

☐  Création de la structure juridique de Jokko (SARL ou SAS au Sénégal)

☐  Dépôt de la marque "JOKKO" à l'OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle)

☐  Ouverture d'un compte bancaire professionnel pour les transactions Escrow

☐  Rédaction des CGU et Politique de Confidentialité par un juriste

☐  Déclaration à la CDP (Commission des Données Personnelles du Sénégal)

☐  Contact et contractualisation avec PayDunya (agrégateur de paiement agréé BCEAO)

# Infrastructure & Environnements

☐  Achat du nom de domaine `jokko.sn` (ou `.com`) et configuration DNS

☐  Création des comptes AWS (API, RDS, S3, CloudFront)

☐  Création du compte Firebase (FCM + Crashlytics)

☐  Configuration des 3 environnements (Dev, Staging, Production)

☐  Mise en place du pipeline CI/CD (GitHub Actions)

☐  Configuration de Sentry pour le monitoring des erreurs

☐  Achat du compte Twilio pour les SMS OTP

# Équipe & Organisation

☐  Recrutement des 2 développeurs (Backend NestJS + Flutter)

☐  Recrutement du Designer UI/UX

☐  Création de l'organisation GitHub et invitation de l'équipe

☐  Création de l'espace Notion/Linear pour la gestion de projet

☐  Configuration du canal Slack d'équipe avec tous les membres

# Produit & Design

☐  Finalisation et validation des maquettes Figma par toute l'équipe

☐  Création du Design System (couleurs, typographie, composants)

☐  Validation de toutes les User Stories (US-C01 à US-P05) avec l'équipe

☐  Définition du MVP exact (fonctionnalités P0 uniquement pour le lancement bêta)

# Business & Terrain

☐  Début du recrutement terrain des 150 premiers professionnels à Dakar

☐  Préparation des supports de formation pour les Pros (vidéos tutoriels)

☐  Mise en place d'un canal WhatsApp Business pour le support client

☐  Identification des 3 influenceurs sénégalais pour le lancement